I want you to act as a Senior Software Architect. Below are my instructions for creating a comprehensive refactoring plan for a large-scale JavaScript project. Please read through STEP 1 and STEP 2 carefully and produce the requested REFACTOR_PLAN.md file according to all specified constraints

STEG 1.
I have a JavaScript project with:
- a main file (app.js) of approximately 9000 lines
- a large i18n.js file with all language texts
I want you to CREATE a complete file called REFACTOR_PLAN.md.
The goal is to safely refactor the project into smaller modules using CommonJS (module.exports / require) so that the application:
- remains fully runnable locally on any computer at all times
- is compatible with Parcel
- can later be converted to ES-modules with minimal effort
Absolute priorities:
- No behavior changes
- No feature changes
- Prevent code corruption at all costs
- Use CommonJS for all modules now
- Main and i18n.js file must be modularized safely
Goals:
- Split the main file (app.js) and i18n.js into well-defined modules (e.g., state, API, UI, utils, i18n, etc.)
- Target file size: ideally under 200–400 lines.
- Make future maintenance, testing, and language support easier
REFACTOR_PLAN.md must include:
1. Clear project goals
2. Non-negotiable refactor rules
3. Analysis of the Main file (app.js) and i18n.js
4. Breakdown of responsibilities in each file
5. Proposed module and folder structure
6. Step-by-step refactor phases, each keeping the app fully runnable
7. Verification and safety strategy
8. Risk analysis
9. Progress tracking section
Constraints:
- Do NOT refactor any code yet
- Do NOT rewrite logic
- Only produce the refactor plan document
- Include examples showing how modules will be structured using require/module.exports
Write the full contents of REFACTOR_PLAN.md in Markdown format, showing:
- Proposed module names
- Suggested folder structure
- Example require statements for the main file and i18n.js
- Step-by-step phases for safe refactoring

STEG 2.

Syfte med detta steg: Skapa en så komplett bild som möjligt av beroenden, sidopåverkan (side-effects), globala mutationer och Parcel-/web-kompatibilitetsfällor innan vi rör en enda rad kod i produktionsfilen.
Mål: Efter detta steg ska vi kunna flytta kodbitar med mycket hög säkerhet att applikationen fortfarande fungerar efter varje liten flytt.
### Uppgifter att utföra (obligatoriska – gör alla!)
Globala tillstånd & mutationer – fullständig inventering Skapa en tabell över alla globala variabler/objekt som muteras någonstans i app.js.
Global / Objekt	Skrivs/muteras av funktioner (exakta namn)	Läses av funktioner (exempel)	Muteras ofta?	Rekommenderad strategi
AppState	initializeProject, saveCurrentProject, addRisk, updateRisk, …	renderRiskCards, getRiskDescriptionFallback, nästan allt	Ja	Central state-modul + getters/setters + events?
RiskLevelsFallback	(ingen – konstant)	getRiskDescriptionFallback	Nej	Flytta till data/constants.js
currentLang	(troligen språkväxling – leta efter setLanguage eller liknande)	t(), render-funktioner	Sällan	Flytta till i18n-modul + event
window.openRiskMatrixModal etc	document.addEventListener('DOMContentLoaded', …)	Inline onclick-attribut i HTML	Nej	Samla alla i en explicit window-exports-fil
StorageService	(antagligen global konstruktor eller objekt)	saveCurrentProject, init	Ja	Egen modul + singleton-pattern
RiskMatrix	(troligen global konstant eller objekt)	classifyRisk, calculatePL, många risk-beräkningar	Nej	Egen modul risk-matrix.js

Funktioner med hög koppling – beroende-matrix Välj 15–25 viktigaste funktioner och kartlägg alla externa beroenden (både globals och andra funktioner).
Exempel på format (gör detta i en markdown-tabell eller separat fil):
Funktion	Läser globals	Muterar globals	Anropar andra funktioner	DOM-manipulation	Kräver window	Beroendegrad (1–5)
getRiskDescriptionFallback	RiskLevelsFallback	–	–	–	–	2
renderRiskCards	AppState.currentProject, currentLang	–	mapRiskColor, t(), classifyRisk	Ja (mycket)	–	5
openRiskMatrixModal	–	–	renderRiskMatrixInfo(), t()	Ja	Ja	4
initializeProject	StorageService, AppState	AppState.currentProject	loadProjectDataToForm, render...	Ja	–	5

Prioritera funktioner med beroendegrad 4–5 först i senare faser.
1. Window-namespace-fällor (Parcel + script-scope) Lista alla förekomster där vi skriver till window:
  1. window.openRiskMatrixModal = …
  2. window.closeRiskMatrixModal = …
  3. window.printRiskAssessment = …
  4. etc.
  Beslut som måste tas innan flytt:
  1. Ska vi behålla dem på window? (sannolikt ja pga inline onclick i HTML)
  2. Var ska vi samla dessa tilldelningar? (rekommendation: en fil src/bridge/window-exports.js som bara körs i slutet)
2. Event-lyssnare som skapar beroenden Identifiera alla ställen där event-lyssnare registreras som refererar till funktioner vi planerar att flytta:
  1. document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => { … })
  2. document.addEventListener('click', (e) => { … }) ← blockering av radio/checkbox i modul-läge
  3. window.addEventListener('click', …) ← modal-stängning
  Fråga att besvara:
  1. Ska init-koden ligga kvar i index.js eller flyttas till en src/init/app-init.js?
3. DOM-direkta beroenden – querySelector-fällor Skapa en lista över de vanligaste DOM-id:n och klasser som används med document.getElementById() / querySelector().
  Exempel:
  text
  ID / Selektor Används i funktioner
  ──────────────────────────────────────────────────────
  tab1, tab2, tab3, tab4 switchTab, initializeTabs
  risk-cards-container renderRiskCards
  image-viewer-modal openImageViewer
  layout-images-container renderLayoutImages
  Detta blir viktigt när vi börjar flytta renderingslogik.
4. Cirkulärberoende-risker – potentiella faror Markera par/moduler som riskerar att bli cirkulära:
  1. state/app-state ↔ ui/risks (renderRiskCards behöver AppState, addRisk muterar AppState)
  2. logic/risk-calculations ↔ state/app-state
  3. ui/modals ↔ ui/risks (modal öppnar risk-info)
  Föreslagna lösningar i förväg:
  1. Dependency injection (skicka in state som parameter)
  2. Event-emitter / pub-sub för uppdateringar
  3. Separera read- och write-åtkomst
5. Modul-signatur – konkret exempel för de viktigaste modulerna (detta är det du ska godkänna innan vi börjar flytta kod)
  JavaScript
  // src/state/app-state.js
  let _state = { currentProject: null, currentTab: 'tab1', ... };
  const AppState = {
  getState() { return { ..._state }; }, // shallow copy
  getCurrentProject() { return _state.currentProject; },
  setCurrentProject(p) { _state.currentProject = p; triggerUpdate('project-changed'); },
  // ... fler setters
  };
  // Optional: enkel pub/sub för stora uppdateringar
  const listeners = {};
  function triggerUpdate(eventName) {
  (listeners[eventName] || []).forEach(cb => cb());
  }
  module.exports = { AppState, onStateChange: (ev, cb) => { /* ... */ } };
  JavaScript
  // src/logic/risk-calculations.js
  const { AppState } = require('../state/app-state');
  const { RiskLevelsFallback } = require('../data/constants');
  function getRiskDescriptionFallback(S, F, P, A) {
  // använder bara parametrar + RiskLevelsFallback
  // läser INTE AppState här
  }
  module.exports = {
  getRiskDescriptionFallback,
  classifyRisk,
  // ...
  };
  JavaScript
  // src/bridge/window-exports.js ← sista filen som laddas
  const { openRiskMatrixModal, closeRiskMatrixModal } = require('../ui/modals');
  const { printRiskAssessment } = require('../ui/reports');
  Object.assign(window, {
  openRiskMatrixModal,
  closeRiskMatrixModal,
  printRiskAssessment,
  // ... alla övriga
  });
Uppdeatera REFACTOR_PLAN.md efter du annalyserat ovan.

☐ Tabell över globala mutationer är komplett ☐ Beroende-matrix för minst 15–20 nyckelfunktioner är klar ☐ Alla window.xxx = … är inventerade och beslut taget ☐ Plan för DOM-id-referenser är klar (ska de också abstrakteras?) ☐ Potentiella cirkulära beroenden är identifierade + lösning vald ☐ Förslag på modul-signatur för de 4–5 viktigaste modulerna är godkända
När du känner att denna analys är tillräckligt robust → säg "Steg 2 godkänd – börja med fas X" så kör vi vidare med mycket högre säkerhet.